**2024**

**RAPORTI 3 MUJOR I PUNËS**

**JANAR, SHKURT DHE MARS 2024**



**Republika e Kosovës**

 Republika Kosovo / Republic of Kosovo

**Komuna e Rahovecit**

*Opština Orahovac / Municipality Rahovec*



# DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE

### Aktivitetet e Drejtorisë së Shërbimeve Publike gjatë 3 MUJORIT të parë të vitit 2024

* Është përfunduar sipas ligjit të ri vlerësimi i punëtoreve gjatë kësaj periudhe, deri me 31 janar
* Ka pasur aktivitete me 3 kompanitë e kontraktuar nga Komuna e Rahovecit, në menaxhimin sa më të mirë të mirëmbajtjes së rrugëve dimërore, perveq pastrimit te rrugëve nga bora, kompanitë janë angazhuar në pastrimin e rrugëve nga mbeturinat,
* Është bërë krasitja e drunjëve dekorativ në qytet dhe vendbanime tjera,
* Ka filluar ndërtimi i pritoreve per pritjen e udhëtarëve në qytet dhe pikat qe janë përcaktuar ne vendbanimet e komunës se Rahovecit,
* Po vazhdon projekti i zgjerimit te kanalizimit sipas prioriteteve,
* Po vazhdon mirmebajtja e rrugëve ne zonën urbane, ne përmirësimin e ujëmbledhësve dhe gropave të krijuara në rrugë,
* Gjatë kësaj periudhe janë bërë disa ndërhyrje në rregullimin e disa problemeve me ndriçim publik, poashtu ka pasur aktivitete në zgjerimin e ndriçimit publik, janë përfunduar vendbanimet Reti, Reti e Ulet, Polluzhe dhe Zatriq,
* Kemi angazhuar stafin në bashkërendimin me drejtoritë të tjera në detyrat që janë dhënë në lirimin e hapësirave publike dhe inkasimin e mjeteve në shfrytëzimin e këtyre pronave,
* Është bërë marrëveshja e re me me KRU Gjakovën, për investime të përbashkëta publike,
* Kemi pasur takim me donatorët për zgjerimin e kamerave që përfshin fazën e dyte rrugën tranzite dhe fshatin Hoqë e Madhe, takime me donatorin JICA për reformat në menaxhim të mbeturinave,
* Janë përfunduar disa segmente rrugore në disa vendbanime, Gur i Kuq, Sapniq, Pataqan i Poshtëm dhe Epërm, Ratkoc, Rahovec, Cifllak,
* Kanë filluar punimet në qytet nga kompania e kontraktuar, aktualisht punimet janë duke u zhvilluar ne rrugën ‘’Gzim Hamza-Piktori’’,
* Është bërë barazimi i rregullt i të hyrave në drejtori,
* Ka filluar mirëmbajtja e hapësirave publike, eliminimi i deponive ilegale, pastrimi i hapësirave publike,
* Ka filluar ndërtimi i troturareve në vendbanimet Sapniq, Drenoc, Fortesë,
* Kemi filluar procedurat për instalimin e kamerave të sigurisë në qytet dhe vendet tjera ku është e nevojshme.

### Sfidat e Drejtorisë së Shërbimeve Publike për vitin 2024 do të jenë:

* Sfidat e drejtorisë janë kërkesat e shumëta për ndërtimin e rrugëve lokale si dhe për rrugë dytësore dhe të pa kategorizuara,
* Sfidë e radhës që vazhdimisht na ka percjellur gjatë ketyre viteve janë mbeturinat e amviserise dhe ato inerte që fatkeqsisht hidhen kudo, vend dhe pa vend ku krijohen deponie ilegale,
* Furnizimi me ujë të pijshëm për ato vende që ende nuk kanë të shtrirë rrjetin e KRU Gjakovës.
* Rregullimin dhe furnizim me energji elektrike, rigjenerimin e rrjetit te ri dhe kerkesa te shumeta qe adresohen nga qytetaret.

Drejtori i DSHP-së

Përparim Krasniqi