**2025**

**RAPORTI 6-MUJOR I PUNËS**

**JANAR-QERSHOR 2025**



**Republika e Kosovës**

 Republika Kosovo / Republic of Kosovo

**Komuna e Rahovecit**

*Opština Orahovac / Municipality Rahovec*



# DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE

### Aktivitetet e Drejtorisë së Shërbimeve Publike gjatë 6-mujorit të parë të vitit 2025

* Ka përfunduar vlerësimi i punëtoreve gjatë kësaj periudhe (deri më 31 janar 2025);
* Ka pasur aktivitete me kompanitë e kontraktuara nga Komuna e Rahovecit, në menaxhimin sa më të mirë të mirëmbajtjes së rrugëve dimërore, përveç pastrimit të rrugëve nga bora, kompanitë janë angazhuar në pastrimin e rrugëve nga mbeturinat;
* Është bërë krasitja e drunjve dekorativë në qytet dhe në vendbanime të tjera;
* Ka filluar ndërtimi i pritoreve për pritjen e udhëtarëve në qytet dhe pikat që janë përcaktuar në vendbanimet e komunës së Rahovecit, në përfundim të kësaj periudhe janë 16 pritore;
* Po vazhdon projekti i zgjerimit të kanalizimit sipas prioriteteve;
* Po vazhdon mirëmbajtja e rrugëve në zonën urbane, në përmirësimin e ujëmbledhësve dhe gropave të krijuara në rrugë;
* Gjatë kësaj periudhe janë bërë disa ndërhyrje në rregullimin e shtyllave të ndriçimit publik, po ashtu ka pasur aktivitete në zgjerimin e ndriçimit publik;
* Kemi angazhuar stafin në bashkërendimin me drejtoritë e tjera në detyrat që janë dhënë në lirimin e hapësirave publike dhe inkasimin e mjeteve në shfrytëzimin e këtyre pronave;
* Është bërë marrëveshja e re me K.R.U. “Gjakova” për investime të përbashkëta publike;
* Po vazhdon projekti i gropave bioseptike sipas programit të EU-së, projekte nga IPA, janë në përfundim 6 gropa septike;
* Po vazhdon projekti i rrugës 4-korsi, lot 1, në këtë periudhë ka përfunduar muri mbrojtës, janë në përfundim të dy lëshesave pllakore, si dhe gërmimi i rrugës në gjatësi 1.4 km;
* Në këtë periudhë është riasfaltuar rruga ‘’Gzim Hamza-Piktori’’;
* Është bërë barazimi i rregullt i të hyrave në drejtori;
* Ka filluar mirëmbajtja e hapësirave publike, eliminimi i deponive ilegale, pastrimi i hapësirave publike;
* Eshte nenshkru memorandumi i financimit te projektit nga Ministria e Infrastruktures per mbeshtetje financiare te projektit Rahovec-Drenoc Sarosh dhe Rahovec-Drenoc-Fortese, jemi ne fazën permbyllse te procedurave,
* Ka përfunduar ndërtimi i trotuareve në rrugën “Ibrahim Rugova” në Rahovec;
* Ka filluar rregullimi i një pjese të rrugës ndërmjet dy fshatrave Vrajakë dhe Bratatin si dhe rreth rrotullimi;
* Po vazhdon projekti i ndërtimit të rrugës në Krushë të Madhe, “rruga e Drinit”,
* Ne kete periudhe kompanitë e kontraktuar, kanë filluar punimet në mirëmbajtjen e hapësirave publike, varreza, lapidare, rruge, trotuare, kemi punuar ne mirëmbajtje te ndriçimit publik, si dhe ne rregullim te pusetave dhe ujëmbledhësve si dhe ne largim te deponive ilegale,
* Ka pasur dinamike te shtuar ne punimet e projektit rruga 4 korsi Lot 1, janë përfunduar dy lëshesat pllakore (urat), po vazhdon vendosja e gypave ne instalimet nëntokësore,
* Pritet gjate kësaj periudhe te rifillojnë punimet ne rrugën 4 korsi Lot 2,
* Ne lot 3, poashtu ka pasur punime ne rregullimin e pusetave dhe pergaditjen per largimin e shtyllave,
* Po vendosen shenjat ne vendndalimet për pritjen e udhëtareve (pritoret), ne fund te muajit qershor pritet te mbyllet si projekt,
* Po vazhdon projekti i ujerave te zeza ne shtrirjen e rrjetit te kanalizimit,
* Eshte duke vazhduar projekti i ndërtimit te rrugës tek pjesa e drinit nga kompania Hidroterm, janë duke përgatit shaktat, se bashku me elemente tjera nëntokësore,
* Vazhdojnë punimet ne segmentin rrugor, Sapniq-Nashpall-Vrajak, eshte bere hapja e trases, mbushja, ndërtimi i urës, po vazhdon ngjeshmëria,
* Eshte përfunduar traseja e rrugës dhe rreth-rrotullimit ne Vrajak dhe Bratatin,
* Po vazhdojne punimet ne fshatin Sapniq ne ndërtim te përroit,
* Ka filluar puna ne ndërtimin e rrugve ne qytet, projektet e para kemi fillu me trajtim te ujerave atmosferik te varret si dhe ne rrugën Halil Hamza,
* Është nënshkruar memorandumi për mbështetjen e projektit te rrugës Fortese -Sapniq me vlere 650,000.00 euro,
* Kemi disa ndërhyrje ne përmirësimin e disa rrugëve, është trajtu problemi ne rrugën Ibrahim Rugova, po trajtohet problemi ne rrugën Mbreti Bardhyl është zgjidhur problemi mes palëve, ne krijimin e kushteve për trajtimin e ujerave atmosferik, ne rrugën Xhelal Hajda po ashtu janë krijuar disa zgjidhje per ujera atmosferik,
* Kemi filluar me projektin e ndërtimit te rrugëve lokale, ne fshatin Malësi e Vogël, rruga kah varrezat, e gjate 1200 metra,

### Sfidat e Drejtorisë së Shërbimeve Publike për vitin 2025:

* Sfidat kryesore e drejtorisë janë kërkesat e shumta për ndërtimin e rrugëve lokale, si dhe për rrugë dytësore dhe të pakategorizuara;
* Sfidë e radhës që vazhdimisht na ka përcjellë gjatë këtyre viteve janë mbeturinat e amvisërisë dhe ato inerte që fatkeqësisht hidhen kudo, ku krijohen deponi ilegale, Komuna e Rahovecit çdo vit mirëmban hapësirat publike, por ato prapë hidhen kudo;
* Furnizimi me ujë të pijshëm për ato vende që ende nuk kanë të shtrirë rrjetin e K.R.U. “Gjakova”.
* Rregullimi dhe furnizimi me energji elektrike, rigjenerimi i rrjetit të ri dhe kërkesa të shumta që adresohen nga qytetarët.

Drejtori i DShP-së

Përparim Krasniqi