| # PROCESVERBAL NGA TAKIMI I KRYETARIT ME OPERATORËT EKONOMIK |  |
| --- | --- |
|  | ## 11 shkurt 2026, RAHOVEC |

PROCESVERBAL I TAKIMIT ME OPERATORËT EKONOMIK

Data: 11.02.2026
Vendi: Komuna e Rahovecit
Kryesues: Smajl Latifi, Kryetar i Komunës
Pjesëmarrës: Drejtorët e drejtorive komunale përkatëse, përfaqësues të operatorëve ekonomikë (OE), zyrtarë të prokurimit dhe mbikëqyrjes së projekteve.

GJITHSEJ PJESËMARRËS: 16 PERSONA

### Rendi i ditës:

- Shqyrtimi i gjendjes aktuale të projekteve në realizim

- Identifikimi i sfidave në zbatimin e kontratave publike

- Diskutimi mbi respektimin e afateve dhe cilësinë e punimeve

- Përcaktimi i hapave të mëtejmë dhe rekomandimeve

### Përmbledhje e diskutimeve:

Takimin e hapi Kryetari, i cili falënderoi të pranishmit për pjesëmarrjen dhe theksoi rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet institucioneve komunale dhe operatorëve ekonomikë për realizimin efikas të projekteve publike.

Gjatë takimit u prezantua një pasqyrë e përgjithshme e projekteve kapitale dhe investimeve që janë aktualisht në proces realizimi në territorin e komunës. Drejtorët e drejtorive raportuan mbi ecurinë e punimeve, duke theksuar progresin e arritur, por edhe vonesat e evidentuara në disa projekte.

Operatorët ekonomikë ngritën disa çështje që lidhen me:

- Vështirësitë teknike në terren

- Kushtet klimatike që kanë ndikuar në dinamikën e punimeve

- Procedurat administrative dhe vonesat eventuale në pagesa

- Nevojën për koordinim më të mirë ndërinstitucional

Nga ana e zyrtarëve komunalë u theksua rëndësia e respektimit të kushteve kontraktuale dhe dokumentacionit teknik, si dhe domosdoshmëria e raportimit të rregullt për çdo devijim nga plani fillestar.

### Qëndrimet dhe theksimet e Kryetarit:

Kryetari Smajl Latifi nënvizoi se:

- Respektimi i afateve kontraktuale është obligim ligjor dhe profesional

- Cilësia e punimeve duhet të jetë në përputhje me standardet e përcaktuara

- Çdo vonesë e pajustifikuar do të trajtohet me seriozitet dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi

- Rritja e përgjegjësisë institucionale dhe transparencës është thelbësore për besimin e qytetarëve

Ai gjithashtu kërkoi nga të gjithë akterët që të shtojnë angazhimin në mënyrë që projektet të përfundojnë sipas planifikimit dhe të shmangen pengesat e panevojshme.

### Vendimet dhe rekomandimet:

- Të gjitha palët të respektojnë me përpikëri afatet dhe kushtet kontraktuale.

- Të intensifikohet mbikëqyrja e projekteve nga ana e drejtorive përkatëse.

- Operatorët ekonomikë të raportojnë rregullisht mbi progresin dhe sfidat.

- Të përmirësohet komunikimi dhe koordinimi ndërmjet palëve.

- Të ndërmerren masa konkrete për eliminimin e vonesave në projektet kritike.

### Përfundimi:

Takimi përfundoi me dakordimin e përbashkët për vazhdimin e bashkëpunimit në funksion të realizimit sa më cilësor dhe efikas të projekteve publike në Rahovec, në shërbim të drejtpërdrejtë të qytetarëve.

Procesmbajtësi: ___________________
Nënshkrimi: ___________________